## Slide 1
Yanbal International
Kiosko – V2
Kick Off Meeting

## Slide 2: Agenda
Introducción
  Objetivo de la reunión
  Presentación de asistentes
Descripción del proyecto
  Objetivos
  Entregables
Tecnologías & Herramientas
Metodología y Plan de Comunicaciones
  Metodología de desarrollo
  Plan de comunicaciones
Miembros del equipo y Responsabilidades
Información de contactos
Preguntas y Respuestas
Siguientes Pasos

## Slide 3: Objetivo de la Reunión

## Slide 4: Presentación de Asistentes

## Slide 5: Objetivos del Proyecto
Implementación de 2da versión de Solución Kiosko Yanbal
  Nueva versión de aplicaciones móviles (Android, iOS, Windows Phone) basado en framework PhoneGap para uso en smartphones y tablets.
  Nueva versión de sitio web de administración Kiosko con capacidades gestión de usuarios y contenido básico.

## Slide 6: Entregables del Proyecto
Entregables del producto
    Código fuente (móvil y web)
    Binarios de aplicación (móvil y web)
    Notas de release (versión)
    Documento de EEFF (formato Avantica)
    Documento de Arquitectura (técnico)
    Listado de casos de prueba
    Reporte de ejecución casos de prueba
    Evidencias de ejecución de casos de prueba
    Reporte de pruebas de desempeño
    Manual de instalación
    Manual de usuario
Entregables del proyecto
    Cronograma del proyecto (MS Project 2007)
    Minutas de la reunión
    Reportes semanales al cliente

## Slide 7: Tecnologías y Herramientas
Tecnologías
  Java 5
  Phonegap
  Android 4.1 y superior
  iOS 7.1 y superior
  Windows Phone 7
Herramientas
  Sublime Text
  Eclipse IDE versión 4.4 (Luna)
  Navegadores web Internet Explorer y Chrome.
  Servidor de aplicaciones Websphere IBM WAS 8
  Gestor de base de datos DB2 9
Dispositivos
  Tablets de 7’’
  Tablets de 10’’
  Smarthphones

## Slide 8: Metodologia de Desarrollo

## Slide 9: Plan de comunicaciones
Matriz de comunicaciones
Métodos/Canales
  Skype
  Correo electrónico
  Teléfono
  Avantica JIRA
Mantener a los interesados del proyecto informados y actualizados a través de reportes de estado semanales.

## Slide 10: Miembros del Equipo y Roles
    Yanbal International
      XXX – Project Manager
    Avantica
      Manuel Galagarza – Gestor de Proyecto (PM)
      Pier Castañeda – Ingeniero de Software
      Lennin Davila – Ingeniero de Software
      Melissa Patroni – Especialista en Usabilidad (UX)
      7 Ingenieros de Aseguramiento de Calidad (QA)

## Slide 11: Información de Contacto
    Yanbal International
      XXX – XXX
    Avantica
      Manuel Galagarza – manuel.galagarza@avantica.net
      Pier Castañeda – rey.castaneda@avantica.net
      Lennin Davila – lennin.davila@avantica.net
      Melissa Patroni – melissa.patroni@avantica.net

## Slide 12: Preguntas y Respuestas

## Slide 13: Siguientes Pasos
    Iniciar la ejecución del cronograma del proyecto.
    Programar una reunión rápida en los siguientes días para validar el cronograma del proyecto.
    Validar supuestos técnicos con interesados de Yanbal (disponibilidad de servicios web, agenda para revisión de EEFF, componentes de terceros a ser proveídos por Yanbal, etc).