## Slide 1: Yanbal Kiosko V2
Reunión de kick-Off

## Slide 2: Agenda
Presentación de Avantica
Objetivos del Proyecto
Entregables del Producto
Entregables del Proyecto
Hitos del Proyecto
Tecnologías y Herramientas
Metodología de Desarrollo
Plan de Comunicaciones
Miembros del equipo
Siguientes Pasos

## Slide 3: Acerca de Avantica
Avantica Technologies es un proveedor líder en Servicios de Ingeniería de Software.
Nuestros equipos de desarrollo trabajan en colaboración con los propietarios del producto para crear soluciones que destacan en el mercado.
20+ años de experiencia
1800+ proyectos completados satisfactoriamente
Centros de desarrollo en Perú y Costa Rica
Servicios a escala global, a través de oficinas comerciales en Perú, California, New York y Costa Rica
Soluciones innovadoras en:
  Desarrollo de productos
  Aseguramiento de la calidad
  Desarrollo Móvil
  Desarrollo especializado para sector bancario

## Slide 4: Avantica Alrededor del Mundo
Silicon Valley, USA
Oficinas Corporativas Centrales
Lima, Peru
Nuestro centro de desarrollo de más rápido crecimiento
San Carlos, Costa Rica
Centro de desarrollo en el Norte de Costa Rica
Partners, Costa Rica
SEO/SEM
Desarrollo de Software
San José, Costa Rica
Nuestro centro de desarrollo inicial
New York, USA
Expansión hacia la costa Este enfocada en ventas y mercadeo
Julio 2012 – Liberia, Costa Rica
Feb 2010 – Nueva York
Sept 2009 – San Carlos, Costa Rica
Ago 2006 – Lima, Perú
Liberia, Costa Rica
Centro de desarrollo en el Noreste de Costa Rica

## Slide 5
Ingeniería de Software
QA
Desarrollo Móvil
Desarrollo Banca
¿Qué Hacemos?

## Slide 6
CALIDAD & CUMPLIMIENTO
Posicionamiento

## Slide 7: Empresas que confían en Nosotros

## Slide 8: Objetivos del Proyecto
Implementación de la segunda versión del Kiosko Yanbal.
La nueva versión de la aplicación móvil estará basado en el framework PhoneGap, para el uso en smartphones (Android, iOS, Windows Phone) y tablets (Android, iOS).
La nueva versión de sitio web de administración del Kiosko, tendrá capacidades de gestión de usuarios y de contenido básico.

## Slide 9: Entregables del Producto
Código fuente (móvil y web)
Binarios de aplicación (móvil y web)
Notas de la versión (release notes)
Documento de Análisis (formato Yanbal)
Documento de Arquitectura (formato Yanbal)
Maquetas y activos gráficos
Plan de pruebas funcionales y de rendimiento
Casos de prueba
Reporte y evidencias de ejecución casos de prueba
Reporte de pruebas de rendimiento
Manual de instalación
Manual de usuario

## Slide 10: Entregables del Proyecto
Plan de gestión del proyecto
Cronograma del proyecto
Minutas de reuniones
Reportes semanales
Carta de aceptación del proyecto

## Slide 11: Hitos del Proyecto
Hito | Fecha Fin Planificada | Entregables
Análisis | 22 – Abril – 2015 | Documento de Análisis
Diseño Técnico | 05 – Mayo – 2015 | Documento de Arquitectura
Diseño Gráfico | 15 – Mayo – 2015 | Maquetas y activos gráficos
Desarrollo | 03 – Julio – 2015 | Código fuente (móvil y web) Binarios de aplicación (móvil y web) Notas de la versión (release notes) Manual de instalación Manual de usuario Plan de pruebas funcionales y de rendimiento
Aseguramiento de la Calidad (Pruebas Funcionales y Rendimiento) | 15 – Julio – 2015 | Casos de Prueba Funcionales Reporte y evidencias de ejecución Pruebas Func. Reporte de pruebas de rendimiento
Entrega de la Solución | 22 – Julio – 2015 | Todos los entregables actualizados.

## Slide 12: Tecnologías y Herramientas
Tecnologías
  Java 5
  PhoneGap
  Android 4.1 y superior
  iOS 7.1 y superior
  Windows Phone 7
Herramientas
  Sublime Text
  Eclipse IDE versión 4.4 (Luna)
  Navegadores web: Internet Explorer 9 y Chrome 40
  Servidor de aplicaciones WebSphere IBM WAS 8
  Gestor de base de datos DB2 9

## Slide 13: Metodología de Desarrollo

## Slide 14: Plan de Comunicaciones
Matriz de Comunicaciones (formará parte del plan de proyecto).
Métodos/Canales:
  Skype
  Correo electrónico
  Teléfono
  Avantica JIRA
  Yanbal Mantis para reporte de incidencias
Mantener a los interesados del proyecto informados y actualizados a través de reportes de estado semanales:
  Los Jueves al final del día

## Slide 15: Miembros del Equipo - Yanbal
COMITÉ EJECUTIVO
Carlos Osorio
SPONSOR
Javier Rusca
PM Negocio
Francisco Samamé
Project Manager IT
Giuseppe Albatrino
PM CID
Abel Yim
Líder Usuario
Erich Pardo
ISS
Luis Castro
Soporte Corp.
James Huiza
Arquitectura
Oscar Valencia
A. Negocio
Giuseppe Albatrino
Usuarios
Pierluigi Bellini
Claudia Echaíz
Gaby Vega
Integración
Analista Téc. Int.
Seguridad IT
Martín Valdivia
Nueva Tecnología
Claudia López
PM Avantica
Manuel Galagarza
Certificación
Victor Almonacid

## Slide 16: Miembros del Equipo - Avantica
Manuel Galagarza – Project Manager (PM)
manuel.galagarza@avantica.net / 616-7676 x 4431
Pier Castañeda – Software Engineer - Mobile (SE)
rey.castaneda@avantica.net
Lennin Davila – Software Engineer - Web (SE)
lennin.davila@avantica.net
Melissa Patroni – Usability Specialist (UX)
melissa.patroni@avantica.net
7 Quality Assurance Engineers (QA)

## Slide 17: Siguientes Pasos
Reunión para validar el cronograma del proyecto y tener disponibilidad de los interesados:
  Martes 14 de abril.
Reuniones iniciales de análisis:
  Miércoles 15 de abril, 11:00 am
  Viernes 17 de abril 10:00 am (con líder usuario).
Validar supuestos técnicos con interesados de Yanbal.

## Slide 18: Gracias.